eFsystem

請求範囲と実装内容の差分

2026年9月25日 作成

9/20版(単一店舗PoC)として請求した範囲と、実際に実装した機能を突き合わせたものです。実装した機能を3つに分類しています。

| 分類 | 意味 | 件数 |
| --- | --- | --- |
| A 当初の予定どおり | 9/20版のスコープとして請求に含まれていた機能 | 24 |
| B 9/20以降の予定 | Phase2以降として「含まない」と明記されていた機能 | 9 |
| C 計画に無かった追加 | スコープにも Phase2 の一覧にも記載がない機能 | 13 |
| 合計 |  | 46 |

分類は、スコープ定義と開発スケジュール表の記載に基づく整理です。開発の途中でご要望をいただいて実装したものが多く含まれます。その際の合意内容までは本書に反映していませんので、B と C の取り扱いはご確認ください。

1. 請求の内訳

開発スケジュール表に記載された工程別の内訳です。参考単価 ¥10,000/時間(税込)、一式(固定)での契約です。

|  | 工程 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ① | 要件定義・画面設計・DB設計 | 画面遷移確定・データモデル設計 |
| ② | 基盤構築 | 環境・DB・共通UI・デプロイパイプライン |
| ③ | 認証機能 | 会員登録・会員/管理者ログイン・権限制御 |
| ④ | 予約機能(1店舗固定) | プラン・空き状況・予約確定・チケット消化 |
| ⑤ | 管理者機能 | 会員情報管理・記録の代理入力・予約状況確認 |
| ⑥ | ご意見・アンケート(PoC) | 収集フォーム・集計/エクスポート |
| ⑦ | 結合テスト・修正・リリース | 総合テスト・不具合修正・バッファ |
|  | 合計 |  |

2. 数量の対比

|  | 請求の前提 | 実装 | 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 画面数 | 13(会員7・管理者6) | 25(会員10・管理11・公開4) | +12 |
| データベース表 | 5程度(会員・予約・チケット・記録・アンケート) | 18 | +13 |
| サーバー関数 | — | 60 | — |
| アクセス制御規則 | — | 36 | — |
| コード行数 | — | 約16,600行 | — |

画面数は開発スケジュール表 W1「会員7・管理者6画面」の記載によります。データベース表は同 W1「会員・予約・チケット・記録・アンケート」の記載から数えたものです。

A 当初の予定どおり実装した機能

24項目。9/20版のスコープとして請求に含まれていた範囲です。すべて実装し、稼働しています。

| 機能 | 実装した内容 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 会員登録・ログイン | メール・パスワードでの登録とログイン、セッション管理 | ③ 認証機能 |
| 管理者ログイン・権限制御 | 会員と管理者を別テーブルで分離し、役割で判定 | ③ 認証機能 |
| パスワード再設定 | 会員本人によるメール再設定、管理者による仮パスワード発行と初回強制変更 | 設計方針に明記 |
| 予約(3課金形態) | 都度払い・通い放題・回数券。課金形態ごとの権利判定 | ④ 予約機能 |
| 30分刻みの予約枠 | 30分単位。60分のメニューは連続2枠を占有 | ④ 予約機能 |
| 回数券の消費 | 予約時に1回消費、キャンセル時に返却 | ④ 予約機能 |
| 二重予約の防止 | 同一時刻の重複チェックと、枠の同時確保制御 | ④ 予約機能 |
| 予約の確認・キャンセル | 会員のホーム画面から確認と取り消し | ④ 予約機能 |
| 記録・マイページの封印 | 9/20版では「近日公開」を表示 | スケジュール W5 |
| 会員管理(一覧・検索・詳細) | 氏名・メールでの検索、詳細画面での編集 | ⑤ 管理者機能 |
| 会員一覧のCSV書き出し | 検索で絞り込んだ状態のまま出力 | スコープに明記 |
| 記録の代理入力 | 種目・重量・回数・セットとトレーナーメモ | ⑤ 管理者機能 |
| 予約状況の確認 | 日付ごとの予約一覧と稼働率 | ⑤ 管理者機能 |
| メニュー設定 | 課金形態・所要時間・価格の登録 | スコープに明記 |
| 予約枠カレンダー | 定員単位でのクローズ | スコープに明記 |
| トレーナー×メニューの紐づけ | 担当できるメニューの設定 | スコープに明記 |
| 同時予約の上限 | 基準5件。メニューごとに変更可 | 設計方針に明記 |
| 体験予約フォーム | 会員登録不要の申し込み受付 | スコープに明記 |
| アンケート | 回答フォームと集計・エクスポート | ⑥ アンケート |
| 行単位のアクセス制御 | 全テーブルでのRLS。他人のデータが見えない | 設計方針に明記 |
| 複数店舗に備えた設計 | 全テーブルに store_id を保持 | ① 設計 / スケジュール W1 |
| PWA での配布 | ホーム画面への追加。QRコードから起動 | 技術スタックに明記 |
| 操作説明書 | 全画面の実画面つき。Word とWeb | ⑦ リリース |
| 監査ログ | 仮パスワード発行などの操作記録 | DB設計に明記 |

B 9/20以降に予定していた機能

9項目。スコープ定義で「含まない(Phase2以降)」と明記されていたものを、9/20版の中で実装しました。

| 機能 | 実装した内容 | 当初の扱い |
| --- | --- | --- |
| 売上の記録と集計 | 購入時点の金額を台帳に記録。期間指定の集計、メニュー別内訳、CSV書き出し | 「売上管理」は Phase2 以降 |
| 売上見込み | 未購入のまま入っている予約の集計。未処理分の警告 | 「売上管理」は Phase2 以降 |
| 回数券の付与・管理 | 管理者による発行、残数の増減、有効期限の設定 | 「回数券の管理機能」は Phase2 以降 |
| 通い放題の契約管理 | 契約期間の登録と途中終了 | 「回数券の管理機能」に準じる |
| トレーナーの指名 | 会員が予約時にトレーナーを選べる | 「指名集計」は Phase2 以降 |
| 指名券 | 指名する権利を回数制の券として販売。適用メニューの指定、消費と返却 | 「指名集計」は Phase2 以降 |
| 受付枠の一括操作 | 期間・時間帯・曜日を指定して、追加/削除/クローズ/再開 | 「シフト作成」は Phase2 以降 |
| 24時間タイムテーブル | トレーナー×30分の配置を一覧で操作 | 「シフト作成」は Phase2 以降 |
| ネイティブアプリの土台 | iOS/Android のプロジェクトと TestFlight の自動ビルド | プレオープン後の想定 |

これらは本来、次フェーズの範囲です。特に売上・シフト・指名は、スコープ定義で明示的に除外されていました。実運用に必要という判断で前倒しして実装しています。

C 計画に無かった追加機能

13項目。スコープにも Phase2 の一覧にも記載がなく、開発の途中でご要望をいただいて実装したものです。

| 機能 | 実装した内容 | 当初の扱い |
| --- | --- | --- |
| 購入済み／未購入のメニュー分け | 購入したメニューだけを通常の予約画面に出す。未購入は別枠にまとめる | 記載なし |
| 未購入メニューの予約 | 未購入でも予約でき、来店時に店舗で精算する流れ | 記載なし |
| 「要購入」の追跡と購入の反映 | 未精算の予約に印を付け、店頭で受け取った時点で権利を作って消費する | 記載なし |
| 会員ごとの利用メニュー登録 | 時間課金メニューの購入を会員単位で登録 | 記載なし |
| Excelでの出勤表取り込み | トレーナーごとのシート、プルダウン入力、期間の入れ替え | 記載なし |
| 管理者の新規登録と承認制 | 本人が登録し、店舗管理者が承認するまで何も見えない | 記載なし |
| トレーナーの追加・編集・削除 | 画面からの登録。予約が残る枠があると削除できない | 記載なし |
| 管理者の権限分け | 店舗管理者とスタッフ。トレーナーは自分の受付枠のみ操作できる | 記載なし |
| メニューの承認制公開 | 仮登録のメニューは、承認権限を持つ管理者が公開するまで会員に出ない | 記載なし |
| メニューの優先度 | 高・中・低を付けて、高いものから上に並べる | 記載なし |
| 管理者の申し送りメモ | 日付ごとの共有メモ。管理者全員が読み書きできる | 記載なし |
| 当日スケジュールの表示 | 管理画面のホームに24時間の予約状況を表示 | 記載なし |
| 配布用QRコードの生成 | 会員用・管理者用・体験申込用の3種類 | 記載なし |

この区分の多くは、実際に運用してみて必要になったものです。「未購入のメニューをどう扱うか」「管理者をどう増やすか」「メニューを誰が公開できるか」といった、設計段階では見えにくい論点への対応が中心です。

3. まとめ

実装した46項目のうち、当初の請求範囲は24項目(52%)です。残る22項目は、次フェーズの前倒しか、計画に無かった追加にあたります。

出典:開発スケジュール表(FitGym_開発スケジュール.xlsx)の工数サマリーおよび週次計画、プロジェクトのスコープ定義。実装内容はリポジトリの計測値。