インフラ 契約・構築手順書 FitGym アプリ — Vercel + Supabase 構成

作成日:  2026年7月27日

アカウント名義:  店舗(成田様)名義で作成 ※有料プランの決済も店舗名義のカードを使用

本書は、Vercel + Supabase 構成でインフラを構築するために契約・登録するサービスと、それぞれで必要になる情報、そして構築手順をまとめたものです。前半(第1〜3章)が契約・必要情報の一覧、後半(第4章)がステップごとのセットアップ手順です。

すべて店舗名義で作成します。 各サービスのオーナー権限を成田様が保持し、開発者(受注者)はメンバーとして招待いただく形が理想です。これにより、将来的な引き継ぎや契約解除が店舗側で完結します。

# 目次

# 1. 契約・登録するサービス一覧

9/20版(PoC)は無料プランで開始できます。商用として本格運用する段階で、下表の「本番プラン」へ切り替えます。

| サービス | 区分 | 役割 | PoC | 本番プラン(目安) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vercel | 必須 | ホスティング・自動デプロイ | Hobby 無料 | Pro $20/月〜 |
| Supabase | 必須 | DB・認証・ストレージ | Free | Pro $25/月〜 |
| GitHub | 必須 | ソースコード管理 | Free | Free |
| 独自ドメイン | 推奨 | アプリのURL | — | 年 ¥1,000〜4,000 |
| Resend | 推奨 | メール送信 | Free | 従量(月数百円〜) |
| Sentry | 任意 | エラー監視 | Free | 従量(任意) |

補足: Supabase の Pro プランは東京リージョンの選択・日次バックアップに対応し、国内リージョン要件を満たします。PoC段階のFreeでも東京リージョンは選べますが、一定期間アクセスがないと一時停止されるため、本番運用ではProを推奨します。

# 2. 事前にご用意いただく情報

アカウント作成にあたり、成田様側でご用意いただく情報です。構築当日までにお手元に揃えておいていただけますと、スムーズに進みます。

| 項目 | 用途・内容 | 要否 |
| --- | --- | --- |
| 代表メールアドレス | 各サービスのアカウント作成に使用。店舗の共有アドレス推奨(個人より引き継ぎが容易) | 必須 |
| 店舗名(英字表記) | サービス上の組織名・プロジェクト名に使用(例:FitGym) | 必須 |
| クレジットカード | 有料プラン・ドメインの決済用。店舗名義のカード | 本番時 |
| 希望ドメイン名 | アプリのURL(例:fitgym-app.jp)。第2候補まであると安心 | 推奨 |
| 送信元メール表示名 | 会員への通知メールの差出人名(例:FitGym 事務局) | 推奨 |
| 電話番号 | 一部サービスの本人確認・SMS認証に使用する場合あり | 任意 |

セキュリティのお願い: 各サービスのパスワードは推測されにくいものを設定し、可能な限り二要素認証(2FA)を有効化してください。パスワードは受注者と共有せず、後述の「メンバー招待」機能で権限を付与する形を推奨します。

# 3. 構築時に開発者(受注者)へ共有いただくもの

アカウント作成後、開発を進めるために受注者へ共有・付与いただくものです。パスワードそのものではなく、権限の付与で対応します。

- GitHub: リポジトリまたは組織へ「メンバー」として招待(受注者のGitHubアカウントを指定)。

- Vercel: プロジェクトまたはチームへ「メンバー」として招待。

- Supabase: プロジェクトの組織へ「メンバー」として招待。

- ドメイン: DNS設定のため、管理画面の該当項目のみ共有(または受注者が指定するDNSレコードを設定)。

この方式の利点: オーナー権限は常に成田様が保持し、受注者には作業に必要な範囲だけを付与します。契約終了時はメンバーから外すだけで、アカウントごと安全に引き継げます。

# 4. セットアップ手順(ステップ別)

以下の順で進めます。各ステップの「☐」はチェックリストとしてご利用ください。所要時間は合計で1〜2時間程度が目安です。

## ステップ1:GitHub アカウント作成

- github.com にアクセスし、店舗の代表メールアドレスでサインアップする。

- ユーザー名は店舗が分かる名前にする(例:fitgym-official)。

- メール認証を完了し、二要素認証(2FA)を有効化する。

- 受注者のGitHubアカウントを、リポジトリまたは組織のメンバーに招待する。

☐  GitHubアカウント作成・2FA設定・受注者を招待

## ステップ2:Supabase プロジェクト作成

- supabase.com にアクセスし、GitHubアカウントでサインインする(連携が楽)。

- 新規プロジェクトを作成する。組織名は店舗名(例:FitGym)にする。

- リージョンで Northeast Asia (Tokyo) を必ず選択する(国内リージョン要件)。

- データベースのパスワードを生成し、安全な場所に保管する(パスワード管理ツール推奨)。

- プロジェクト作成後、組織のメンバーに受注者を招待する。

☐  Supabaseプロジェクト作成・東京リージョン選択・受注者を招待

## ステップ3:Vercel アカウント作成

- vercel.com にアクセスし、GitHubアカウントでサインインする。

- チーム(組織)を店舗名で作成する。

- GitHubリポジトリとの連携を許可する(後で受注者がデプロイ設定を行う)。

- チームのメンバーに受注者を招待する。

☐  Vercelアカウント作成・GitHub連携・受注者を招待

## ステップ4:独自ドメイン取得(推奨)

- お名前.com・ムームードメイン等で、希望ドメイン(例:fitgym-app.jp)を店舗名義で取得する。

- 取得後、受注者がVercelにドメインをつなぐためのDNSレコードを案内するので、それを設定する(または該当画面を共有)。

- SSL証明書はVercelが自動発行するため、別途購入は不要。

☐  ドメイン取得・DNS設定(受注者の案内に従う)

## ステップ5:メール送信(Resend)設定(推奨)

- resend.com にアクセスし、代表メールアドレスでサインアップする。

- 送信元ドメイン(取得した独自ドメイン)を登録し、案内されるDNSレコードを設定して認証を通す。

- APIキーが発行されるので、受注者へ安全な方法で共有する(このキーはパスワード相当のため取扱注意)。

☐  Resend登録・送信ドメイン認証・APIキー共有

## ステップ6:エラー監視(Sentry)設定(任意)

- sentry.io にアクセスし、代表メールアドレスでサインアップする。

- プロジェクトを作成し、通知先(メール等)を設定する。

- 受注者を組織のメンバーに招待する。

☐  Sentry登録・受注者を招待(任意)

## 受注者側で行う作業(ご参考)

以下は受注者(開発側)が担当する作業です。成田様の対応は不要ですが、全体像の把握のため記載します。

- リポジトリの初期化・プロジェクト雛形の配置。

- SupabaseのDBスキーマ投入(基本設計書のマイグレーション)。

- Vercelのデプロイ設定・環境変数(接続情報・APIキー)の登録。

- ドメイン・メール・監視の各種接続と動作確認。

次のステップ: 上記ステップ1〜4(必須+ドメイン)まで完了しましたら、受注者側でデプロイ設定・DBスキーマ投入を行い、動作確認できる状態にします。ご不明点や、アカウント作成で迷う箇所があれば画面共有等でサポートします。