ご要望への対応状況 整理 「予約枠について」要望書 — 対応可否とフェーズ分類

作成日:  2026年8月4日

対象:  「予約枠について.txt」でいただいたご要望

いただいたご要望を、現在の開発状況に照らして『① 今できているところ』『② 今後できそうなところ(9/20版)』『③ しばらく難しいところ(Phase2以降)』の3つに分類しました。

分類の考え方: ①は画面・動作イメージがデモで確認できる状態、②は設計済みで環境構築後に実装できるもの、③は規模が大きい・外部連携や複数店舗が前提で9/20版には収まらないものです。③も現在の設計が土台になるため、ゼロからの作り直しにはなりません。

# 目次

# 1. 今できているところ(デモ・設計済み)

以下は、画面と動作イメージが固まり、お渡し済みのデモ(fitgym-demo.html)で実際に触れる状態です。ただし現時点では見た目と操作の確認用で、本番のデータベース接続はこれからです。

## 1.1 予約枠・メニュー・スタッフ

予約枠まわりの中心的な要望は、デモで動作を確認できます。

| ご要望 | 状況 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| メニュー別の所要時間(30/60分)固定 | 対応済み | メニュー選択で所要時間が決まる形。デモ実装済み。 |
| メニュー毎に同一時間の枠数を設定 | 対応済み | 定員(capacity)として設計・デモ済み。店舗毎設定は将来拡張。 |
| スタッフ毎の対応可能メニューの紐づけ | 対応済み | 「トレーナー×メニュー」画面でデモ済み。 |
| クローズ(予約不可)を直感的に追加 | 対応済み | カレンダーから定員単位で開閉。デモ済み。 |
| メニュー別の枠数・チケット消費の切替 | 対応済み | 3課金形態・チケット消費オンオフをデモ済み。 |

# 2. 今後できそうなところ(9/20版で対応)

以下は設計が固まっており、環境構築(Supabaseアカウント作成)後に本番実装できるものです。9/20版のスコープ内に含めます。

## 2.1 予約枠の細かな設定

予約枠の区切りや回数制限など、設定系の要望です。

| ご要望 | 状況 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| 開始を00/15/30/45分で区切る | 9/20版で対応 | 時間帯ごとに区切りを変える設定も設計済み。 |
| 予約回数制限(3回/日・可変) | 9/20版で対応 | 上限値を後から変更できる仕様にする。 |
| プレミアムは1日2回=1回扱い | 9/20版で対応 | グレード別の回数カウントで実装。 |
| プレミアム以外は1日1枠のみ | 9/20版で対応 | グレード別制限で実装。 |
| 時間枠の拡張(店舗側で) | 9/20版で対応 | 枠の時間設定を管理画面から変更可能に。 |

## 2.2 新規(体験)・顧客管理・予約画面

体験フォームや顧客管理、予約画面の表示に関する要望です。

| ご要望 | 状況 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| 新規体験フォーム(60〜90分・項目) | 9/20版で対応 | 氏名・性別・年齢・電話・メールを取得。 |
| 新規表記・体験者集計(今月/残り) | 9/20版で対応 | 体験の受入上限からの残数表示。 |
| 会員番号(店舗イニシャル+連番) | 9/20版で対応 | 例:YG0123。1店舗ぶんのイニシャル登録。 |
| 会員検索・CSV出力 | 9/20版で対応 | 氏名/住所/年齢範囲/媒体などで検索・出力。 |
| 予約画面:日別・左端メモ欄 | 9/20版で対応 | その日のメモ欄(スクロール表示)。 |
| 出勤スタッフを上位に表示 | 9/20版で対応 | シフト無しのため当面は手動選択で対応。 |
| 当日カルテ入力・過去カルテ一覧 | 9/20版で対応 | 自店舗ぶんを表示(他店横断はPhase2)。 |

# 3. しばらく難しいところ(Phase2以降)

以下は、それぞれが独立した業務システム級の規模を持つ、または外部連携・複数店舗が前提の要望です。9/20版には収まらないため、Phase2以降で段階的に対応します。現在の設計が土台になるため、作り直しは発生しません。

## 3.1 指名・回数券・コース管理

予約の高度化に関わる、規模の大きい機能群です。

| ご要望 | 状況 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| 指名・指名本数の月末集計 | Phase2 | 予約に担当を紐づける土台は9/20版で用意。集計はPhase2。 |
| 回数券(有効期限有無・CSV) | Phase2 | 回数券自体の設計は済み。管理機能はPhase2。 |
| 回数券の家族・友人共有 | Phase2 | 共有IDの仕組みを追加。 |
| コース別の月間回数制限 | Phase2 | 月初〜月末の回数管理を追加。 |

## 3.2 会計・売上・シフト・分析

店舗運営の基幹業務で、それぞれが大規模です。

| ご要望 | 状況 | 補足 |
| --- | --- | --- |
| 会計(現金/カード/QR/IC/振込) | Phase2 | 予約・会員の土台にひも付けて追加。 |
| サブスク売上連携(CSV取込) | Phase2 | 外部(ロボットペイメント)のCSV仕様確認が前提。 |
| 売上管理(日報月報・前月比・売掛) | Phase2 | 会計データを集計する機能として追加。 |
| 小口経費入力 | Phase2 | 経費項目・日報反映を追加。 |
| シフト作成(予約画面へ反映) | Phase2 | 予約枠にstaffを持たせる土台は用意済み。 |
| 他店横断のカルテ表示 | Phase2 | 複数店舗対応の一部として実装。 |
| 属性集計(時間帯×世代×性別×コース) | Phase2 | 集計軸を足す。要望も「今後確認レベル」との由。 |

# 4. まとめ

- 9/20版に入るもの: 予約枠・メニュー・スタッフ紐づけ・クローズ・回数制限・体験フォーム・顧客管理・予約画面。予約業務の中心はここで揃います。

- Phase2に回すもの: 指名集計・回数券管理・会計・売上・シフト・分析。いずれも独立した機能として、必要な順に追加できます。

- 一貫した方針: 9/20版でまず『予約が回る』状態を作り、運営業務(会計・売上等)はPhase2で段階的に足します。

補足: 本整理は現時点の状況にもとづくものです。ご要望の優先順位によっては、Phase2の一部を前倒しすることも相談可能です。特に回数券・指名を早期に必要とされる場合は、スコープと費用を別途ご相談ください。