次フェーズ 拡張方針書 9/20版で見送った要望の拡張ロードマップ — FitGym

作成日:  2026年7月27日

目的:  9/20版(PoC)で見送った要望を、次フェーズでどう拡張するかを明記する。9/20版の設計が拡張を見据えたものであることを示す。

本書は、成田様の要望のうち9/20版に含めなかった項目について、次フェーズでの実現方針を簡潔にまとめたものです。あわせて、9/20版の設計判断がそのまま次フェーズの布石になっていることを示します。

前提: 9/20版は単なるPoCではなく、拡張の土台として設計しています。主要テーブルに store_id(複数店舗)・billing_type(課金形態)・共通の slots(予約枠)を最初から持たせており、次フェーズの機能はこの土台に追加する形で実装できます。

# 目次

# 1. 拡張の全体像

9/20版の土台の上に、次の3方向で段階的に機能を拡張する。

- Phase2 コア拡張: 9/20版で封印した機能の解禁と、会員体験の中核となる機能。

- 運営強化: 会計・売上・シフト・指名など、店舗運営の効率化に関わる機能。

- AI・医療拡張: 蓄積データを活かすAIコーチと、リハビリ・医療データ連携。

設計上の要点: 予約枠(slots)を全メニュー共通で先に用意しているため、複数店舗化・指名は『slotに軸を足すだけ』で対応できる。記録・データ基盤を9/20版で用意しておくため、AI・医療は『データの出口を足すだけ』で実現できる。いずれも土台の作り直しは発生しない。

# 2. Phase2 コア拡張

## 2.1 会員体験の中核

9/20版で封印・簡略化した機能を、本格版として解禁する。

| 要望(9/20版で見送り) | 次フェーズでの拡張方針 | 9/20版の布石 |
| --- | --- | --- |
| 記録・マイページの解禁 | 管理者が入力した記録を会員が閲覧可能に。トレーナーメモも会員へ表示。 | 記録の入力・メモ欄・データ構造は9/20版で実装済み。表示画面を足すだけ。 |
| 複数店舗対応 | 店舗一覧・店舗別プラン・店舗別キャパ・他店カルテ横断を追加。 | 全テーブルに store_id を保持済み。店舗軸で絞り込むだけで対応。 |
| 目標・達成率(フル) | ヒートマップ・体重推移グラフ・トレーナーコメントを追加。 | 予約・記録の実績データを9/20版で蓄積。集計・可視化を足すだけ。 |
| 回数券の家族・友人共有 | 共有IDで回数券を家族間で使えるようにする。 | 回数券(tickets)は9/20版で実装済み。共有の紐付けを追加するだけ。 |
| 会員グレード別特典 | グレード別の優先予約・割引などの特典適用。 | グレード(grade)は会員テーブルに保持済み。特典ルールを追加するだけ。 |

# 3. 運営強化

## 3.1 店舗運営の効率化

店舗の売上・人員・指名といった運営業務をシステム化する。それぞれ独立性が高く、必要な順に発注可能。

| 要望(9/20版で見送り) | 次フェーズでの拡張方針 | 9/20版の布石 |
| --- | --- | --- |
| 会計(現金/カード/QR/IC/振込) | 決済手段別の会計入力・体験入会集計を追加。 | 予約・メニュー・会員が9/20版で揃うため、会計はそこに金額を紐づける形で追加。 |
| 売上管理(日報月報・前月比) | 売上の集計・前月比・売掛・小口経費の管理を追加。 | 会計データを集計軸で束ねる機能として追加。基盤は9/20版のDB。 |
| シフト作成と予約反映 | スタッフのシフトを作成し、予約画面の出勤表示に反映。 | 予約枠(slots)に staff_id を保持済み。シフトを slot 生成に接続するだけ。 |
| 指名・指名権・指名集計 | スタッフ指名・指名権・月末の指名本数集計を追加。 | 予約(reservations)に担当スタッフを保持。指名フラグと集計を足すだけ。 |
| スタッフ別 対応メニュー | スタッフごとに対応可能なメニューを設定。 | メニュー(menus)とスタッフ(admins)が9/20版で存在。対応表を追加するだけ。 |
| サブスク売上連携 | 外部決済(CSV)を会計へ一括反映。要件確認のうえ対応。 | 会計基盤の上に取込機能を追加。CSV仕様の事前確認が前提。 |

# 4. AI・医療拡張

## 4.1 データ活用と医療連携

9/20版で蓄積するデータ(予約・来店・記録)を入力として、AI・医療領域へ広げる。

| 要望(9/20版で見送り) | 次フェーズでの拡張方針 | 9/20版の布石 |
| --- | --- | --- |
| AIパーソナルコーチ | 『理想の自分』設定・達成予測・今日のメニュー自動生成。 | 記録・予約・体組成の蓄積データがそのままAIの入力になる。データの出口を足す。 |
| リハビリ・医療データ連携 | 同意管理・リハビリプログラム・医療者向け共有ビュー。 | 記録の共通基盤の上に、医療データの分離配置と共有ビューを追加。 |
| 属性集計・分析 | 時間帯×世代×性別×コースの集計分析を追加。 | 会員属性・予約・メニューが9/20版で揃うため、集計軸を足すだけ。 |

インフラ面の備え: 医療データを扱う段階では、医療データ部分のみを規制対応基盤へ分離する方針を別途『インフラ構成 設計・比較書』で提示済み。9/20版は国内リージョン(東京)で構築するため、医療連携時もデータ所在の前提を引き継げる。

# 5. 次フェーズの進め方

- 9/20版リリース後、PoC運用のアンケート結果をもとに、上記3方向の優先順位を確定する。

- 各機能は独立性が高いため、必要なものから機能単位で発注・実装できる(全部を一度に作る必要はない)。

- 機能ごとに要件定義と正式見積を行い、段階的に契約する。

まとめ: 今回見送った要望は、すべて9/20版の土台の上に『追加』で実現できる設計になっています。9/20版で store_id・billing_type・slots・記録基盤を先に用意しているため、次フェーズで土台から作り直す必要はありません。これにより、拡張時のコストと期間を最小化できます。